**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**KECAMATAN REMBANG**

**DESA NGOTET**

Jl. lingkar desa Ngotet-Tireman, Kode pos: 59251

Email: desangotet123@gmail.com

Rembang, 18 Juni 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No  Lamp  Hal | :  :  : | 04 /Prop/2013/VI/2020  1 bendel  Permohonan Bantuan Perbaikan Jalan Aspal |  | Kepada  Yth. Bapak Bupati Rembang  Di -  Rembang |

Dalam Rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai pendukung di lingkungan masyarakat desa berupa sarana umum seperti jalan yang memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Menindaklanjuti usulan hasil musyawarah warga RW 04 desa Ngotet, bahwa dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan warga pengguna jalan yang melewati lingkungan RW 04, sangat diperlukan perbaikan jalan aspal / jalan paving. Saat ini di beberapa ruas jalan, kondisi aspal / jalan paving sudah rusak.

Sehubungan hal tersebut maka kami mohon bantuan pendanaan yang berasal dari Anggaran APBD Kabupaten Rembang sejumlah **Rp. 200.000.000,-** (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk perbaikan jalan aspal / jalan paving.

Besar harapan kami permohonan ini dapat terkabul, atas terkabulnya permohonan ini sebelumnya kami haturkan terima kasih.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  Camat Rembang  **Drs. MUSTHOLIH, MM**  Pembina Tingkat I  NIP. 19650312 199503 1 001 | Kepala Desa Ngotet  **ARI CANDRA WIBAWA** |

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kab. Rembang
2. Camat Rembang
3. Pertinggal

PROPOSAL

PERBAIKAN JAL;AN ASPAL RW 04

DESA NGOTET

1. PENDAHULUAN

Dalam Rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai pendukung di lingkungan masyarakat desa berupa sarana umum seperti jalan yang memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan desa. Terlebih bagi lingkungan yang jumlah warganya banyak dan padat, dan juga warganya memiliki mobilitas yang tinggi dan aktivitas pekerjaan atau kegiatan di luar rumah yang sangat padat.

Jalan merupakan salah satu sarana umum yang penting yang dibutuhkan oleh warga dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi dan aktivitasnya. Warga di wilayah RW 04 desa Ngotet adalah pegawai (PNS atau swasta), pedagang dan pengusaha yang membutuhkan akses jalan yang bagus, aman dan lancar, khususnya pada saat jam kerja (pagi atau sore). Selain itu, jalan yang bagus dan tertata rapi akan menambah keindahan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Saat ini, jalan di lingkungan RW 04 masih banyak yang kondisi aspal / jalan paving sudah rusak sebagian bahkan rusak total. Pada saat musim kemarau, jalan mudah berdebu dan sebaliknya pada saat musim penghujan banyak genangan air yang membahayakan pengguna jalan. Sesuai dengan musyawarah warga, seluruh jalan di lingkungan RW 04 diharapkan dapat diperbaiki.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud perbaikan jalan adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan untuk menunjang aktivitas warga, khususnya di wilyah RW 04. Selain itu, jalan yang bagus dan tertata rapi akan menambah keindahan

TUJUAN

* Terpenuhinya kebutuhan warga akan jalan yang bagus dan tertata rapi;
* Terpenuhinya kebutuhan warga akan keamanan, keselamatan dan kenyamanan di jalan;
* Mempermudah aksesibilitas dan mobilitas warga;
* Mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan teratur;
* Membangun motivasi masyarakat desa di dalam melakukan kegiatan;
* Sarana membuka hubungan informasi, komunikasi dan sosialisasi antar warga.

1. RENCANA KEGIATAN

Berdasarkan hasil musyawarah warga pembangunan lampu jalan ini merupakan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang kurang lebih 500 m.

1. LOKASI KEGIATAN

Pembangunan lampu jalan ini berlokasi di  RT 05 RW 02 (Dk. Tengah) Desa Ngotet, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

1. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan yang di maksud diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, Rencana Anggaran Biaya terlampir.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pembangunan Lampu Jalan di laksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang susunannya adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
| 1 | DIDIK MARYANTO | Perangkat Desa | KETUA |
| 2 |  | LPMD | SEKRETARIS |
| 3 |  | LPMD | ANGGOTA |
| 4 |  | KETUA RT | ANGGOTA |
| 5 |  | KETUA RT | ANGGOTA |

1. PENUTUP

Keamanan, ketentraman dan kenyamanan warga adalah tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, melalui proposal permohonan pemasangan lampu jalan ini ini kami berharap seluruh warga Desa Ngotet, khususnya wilayah RT 05 RW 02 dapat selalu merasa aman.

Demikian proposal ini kami sampaikan semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat merealisasikannya. Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Rembang, 2 Desember 20190

Kepala Desa Ngotet

**ARI CANDRA WIBAWA**

FOTO DOKUMENTASI 0%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN** | | | | | | | |  |
| **UNTUK PENGADAAN LAMPU JALAN RT 05 RW 02** | | | | | | | |  |
| **TAHUN ANGGARAN 2020** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| URAIAN | | Volume | Satuan | Harga Satuan Rp. | Jumlah Harga Rp. | Harga Total |
| a | | b | c | e | f = b x e | g |
| **1. BAHAN** | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tiang Lampu 2,5 / 2 m siap pakai | 32 | bh | 1,000,000 | 32,000,000 |  |
| 1.2 | Kabel Jalur Listrik | 810 | m | 6,000 | 4,860,000 |  |
| 1.3 | Totok Artaluk | 10 | bh | 200,000 | 2,000,000 |  |
| 1.4 | Pitingan kap lampu | 32 | bh | 30,000 | 960,000 |  |
| 1.5 | servis (pegangan) | 32 | bh | 5,000 | 160,000 |  |
| 1.6 | Kap lampu | 32 | bh | 30,000 | 960,000 |  |
| 1.7 | Lampu 45 watt | 32 | bh | 80,000 | 2,560,000 |  |
| 1.8 | klem | 32 | bh | 15,000 | 480,000 |  |
| 1.9 | isolasi | 10 | bh | 5,000 | 50,000 |  |
| 1.10 | Semen | 8 | zak | 54,000 | 432,000 |  |
| 1.11 | Kawat | 1 | kg | 20,000 | 20,000 |  |
| 1.12 | Pasir Pasang | 4 | m3 | 320,000 | 1,280,000 |  |
| **Sub Total 1)** | | | | | | **45,762,000** |
| **2. ALAT** | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Benang | 1 | BH | 10,000 | 10,000 |  |
| 2.2 | Ekrak | 2 | Bh | 10,000 | 20,000 |  |
| **Sub Total 2)** | | | | | | **30,000** |
| **3. UPAH** | |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tukang | 10 | OH | 100,000 | 1,000,000 |  |
| 3.2 | Pekerja | 20 | OH | 80,000 | 1,600,000 |  |
| **Sub Total 3)** | | | | | | **2,600,000** |
| **4. OPERASIONAL** | |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Biaya Perencanaan Teknis | 1 | ls | 100,000 | 100,000 |  |
| 4.2 | Benda Pos | 10 | Bh | 6,500 | 65,000 |  |
| 4.3 | Biaya Rapat | 1 | Ls | 500,000 | 500,000 |  |
| 4.4 | ATK dan Dokumentasi | 1 | Ls | 393,000 | 393,000 |  |
| 4.5 | Papan Nama Kegiatan | 1 | Unit | 200,000 | 200,000 |  |
| 4.6 | Prasasti | 1 | Unit | 350,000 | 350,000 |  |
| **Sub Total 4)** | | | | | | **1,608,000** |
| **Biaya 1+2+3+4** | | | | | | **50,000,000** |

PROPOSAL

BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH DESA

UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN LAMPU JALAN

PEMERINTAH DESA NGOTET

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**KECAMATAN REMBANG**

**DESA NGOTET**

Jl. lingkar desa Ngotet-Tireman, Kode pos: 59251

Email: desangotet123@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH**

Pada hari ini Sabtu tanggal 1 Desember tahun 2019 kami warga Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah mengadakan musyawarah dalam rangka menetapkan usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 untuk Pembangunan Desa dengan hasil sebagai berikut : (Daftar hadir terlampir)

Merencanakan Bidang Pembangunan Desa dengan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan.

Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana kegiatan yang susunannya sebagai dasar dalam penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD  **GIRI SAPUTRO** | KEPALA DESA NGOTET  **NANDARI** |

**DAFTAR HADIR**

Hari/tanggal : Sabtu, 1 Desember 2019

Jam : 20.00 WIB

Tempat : Balai Desa Ngotet

Acara : Musyawarah Desa dalam Rangka Menetapkan Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dari Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Alamat | Tanda Tangan |
| 1 |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  | 7 |
| 8 |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  | 11 |
| 12 |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  | 13 |
| 14 |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  | 15 |
| 16 |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  | 17 |
| 18 |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  | 19 |
| 20 |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  | 21 |
| 22 |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  | 23 |
| 24 |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  | 25 |
| 26 |  |  |  | 26 |
| 27 |  |  |  | 27 |
| 28 |  |  |  | 28 |
| 29 |  |  |  | 29 |
| 30 |  |  |  | 30 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA DESA NGOTET  **NANDARI** |